ZAŁĄCZNIK  NR 5

UMOWA NR 2/ REM/2010

zawarta w dniu …………………………. 2010 r. pomiędzy:

Zespołem Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12 z siedzibą w Gdyni,

81-007 Gdynia ul. Chylońska 227

NIP958-13-12-265, – zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez: mgr Aleksandra Kuźmina – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12,

z jednej strony, a:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

mającym siedzibę w……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej treści„Wykonawcą”, o następującej treści:

( 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie

przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro – w sprawie zatwierdzenia  wyników  postępowania  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro euro na roboty budowlane w zakresie : remontu dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej i wymianie obróbek blacharskich na budynku „F” i nad częścią budynku zaplecza sali gimnastycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31
i Gimnazjum Nr 12 w Gdyni ul. Chylońska 227.

2. Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót Zamawiającego.

3. Umowa zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami)

( 2

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania

zadania na wykonaniem robót budowlanych w zakresie : remontu dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej i wymianie obróbek blacharskich na budynku „F” i nad częścią budynku zaplecza sali gimnastyczne w obiekcie Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12 w Gdyni ul. Chylońska 227, zwanych w dalszej części niniejszej umowy „robotami budowlanymi”, w następującym zakresie rzeczowym wynikającym
z dokumentacji projektowej, SST wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz postanowieniami zawartymi w dokumentacji i SIWZ:

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie opierzeń kominów;

- rozebranie opierzeń pasa nadrynnowego i pod-rynnowego oraz opierzeń przy łączniku i wzdłuż sali gimnastycznej;

- rozbiórka rynien przy łączniku i zapleczu sali gimnastycznej;

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja.

Roboty dekarsko-blacharskie:

- wykonanie obróbki kominów z blachy ocynkowanej;

- ułożenie wzdłuż rynien papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grubości 4,7mm i szerokości 50 cm;

- montaż rynien dachowych z blachy powlekanej gr. 0,50mm, okrągłe o średnicy 18cm;

-montaż rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,50mm;

- wykonanie opierzeń blacharskich, pasów nadrynnowych i pod-rynnowych;

- montaż rynien;

- założenie kaplistew z blachy powlekanej na obróbki kominów oraz uszczelnienie silikonem lub klejem plastycznym;

- naprawa starego pokrycia – wstawienie łat o pow. Do 1,0m2 z papy podkładowej termozgrzewalnej;

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniowego krycia typu PVE PV250 S5SS gr. 5,2mm i wstawieniem kominków wentylacyjnych;

- wykonanie obróbki kominów, murków i rur wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej wierzchniowego krycia typu PVE PV250 S5SS;

- wykonanie prób i odbiorów technicznych;

Wymiana instalacji odgromowej w tym:

- naprawa – uszczelnienie wsporników instalacji odgromowej;

- wymiana przewodów instalacji odgromowej za pomocą linki na uprzednio przygotowanych wspornikach;

- badanie instalacji odgromowej – pomiar.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną

dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do usunięcia wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych
z przygotowaniem realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej, odebrania robót oraz zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie.

( 3

Ustala się następujący termin realizacji robót:

- termin realizacji przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania umowy

( 4

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni od podpisania

umowy i w związku z tym na dzień przekazania placu budowy:

- przekaże Wykonawcy dokumentację projektową  - 1 egz.

- wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

- Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2002r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

§ 5

1.   Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

- w sprawach budowlanych: inspektor nadzoru robót budowlanych z Wydziału Budynków Urzędu Miasta w Gdyni;

- w imieniu Zamawiającego : kierownik administracyjno – gospodarczy Wiesław Świnoga

2.   Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  Prawo

Budowlane z dn. 7 lipca  1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z

późniejszymi zmianami).

- Kierownikiem budowy ze strony  Wykonawcy będzie: ………………………………………

nr upr. bud. …………………………………………………………………….

( 6

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także         	  przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

2.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od

przeszkód komunikacyjnych i utrudnień w funkcjonowaniu dojazdu do pozostałych budynków.

3. w zakresie wymienionym w ust.1 Wykonawca podlega również kontroli właściwych organów Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru a także innych uprawnionych organów

( 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą       zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

( 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją

projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót" .

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do odbioru i stosowania

w budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego (art. 10). Materiały winny

być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne

z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt,

zapewnić  ochronę mienia, warunki bhp i p.poż oraz utrzymać porządek na budowie. Szkody

wyrządzone w części budynku nie objętej remontem, Wykonawca usunie w trybie pilnym na

własny koszt.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu wszelkich odpadów budowlanych /gruz, itp./

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

( 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  § 2:

Strony ustalają, ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezależnie od rozmiaru

robót budowlanych i innych świadczeń oraz proponowanych przez Wykonawcę kosztów ich

realizacji remontu  w zakresie : remontu dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej
  i wymianie obróbek blacharskich na budynku „F” i nad częścią budynku zaplecza sali   gimnastycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 9 w Gdyni ul. Chylońska 227 w  kwocie :

netto:  ___________________zł (słownie złotych: _______________________________________)

VAT 22% ________________zł (słownie złotych: ______________________________________ )

brutto: __________________ zł (słownie złotych: ______________________________________ )

- Wynagrodzenie, ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu obejmuje pełen zakres robót

objętych dokumentacją projektową oraz wszelkie koszty poniesione w związku z prawidłową

realizacją przedmiotu umowy i czynnościami odbiorowymi ( np. oznakowanie, pomiary i

ekspertyzy , próby szczelności  instalacji ).

3.  Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne

ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość elementów niewykonanych

niezależnie od przyczyn powstania różnic przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w ryczałcie.

( 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6,  § 7 i § 8 Wykonawca przyjmuje na siebie

następujące  obowiązki:

1. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót

dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2.  Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz odbioru

robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru,

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie

przywrócić roboty do stanu zgodnego z projektem.

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych od protokolarnego przejęcia

placu budowy do chwili oddania obiektu za szkody wynikłe na tym terenie.

( 11

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji od daty odbioru końcowego …………………………….

§ 12

1.   Podczas realizacji inwestycji Wykonawca w terminie do 5 dni zobowiązany jest do

ustosunkowania się do zgłoszonych przez inspektora nadzoru wad i usunięcia ich nieodpłatnie.

2.   Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust.1 uważa się za uwzględnienie

reklamacji .

3.   O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest poinformować

Wykonawcę pisemnie.

4.   Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał nieodpłatnie w

terminie do 2 dni od daty zgłoszenia.

5.   Zlecenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym osobom trzecim nie wyłącza

możliwości dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 15 niniejszej umowy.

( 13

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru robót wg zakresu

określonego w § 2 Umowy. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty odbiorowe  uprzednio

sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru :

  - dokumentację techniczną uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Zamawiającego wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,

  - inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznej i SIWZ, warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku.

- Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości odbioru,
w których Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać
w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu będzie uznane za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

3.   Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do

odbioru.

4.  Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu umownego wynika:

a)  z okoliczności, których nie można było przewidzieć,

b)  z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

5.  Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisuje inspektor nadzoru z

Wydziału Budynków Urzędu Miasta i kierownik budowy.

6.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

-   jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za przedmiot odbioru do 10%

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

7.   Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego

terminu zakończenia robót.

( 14

1.   Rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokółu odbioru końcowego podpisanego

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy Wykonawcy po całkowitym   zakończeniu

przedmiotu zamówienia.

2.   Faktura winna być wystawiona na Zespół Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31
i Gimnazjum    Nr 12 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227, , Numer Identyfikacji Podatkowej  NIP  958-13-12-265

3.   Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………..

Wykonawca oświadcza że, jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca  posiada  REGON ……………………………………… oraz  Numer Identyfikacji Podatkowej  NIP  ……………………………………………………….

Zamawiający  oświadcza , że jest podatnikiem podatku VAT .

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób

upoważnionych  ze swej strony.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej złożenia

wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

( 15

1.   Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.   Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

a)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0.2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot umowy za każdy dzień

zwłoki  licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot

umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym

na usunięcie wad

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego karę

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 pkt. 1.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w punkcie 2a

niniejszej umowy, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

b)   Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być  rozpoczęty.

( 16

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy

b)  gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

c)  gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni.

d)  jeżeli stan zaawansowania robót w dniu wyznaczonym na termin odbioru końcowego zgodnie

z  umową jest niezadowalający dla Zamawiającego.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

-   Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

-  odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

( 17

W przypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

( 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

( 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223,

poz. 1655  z późniejszymi zmianami ), Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego oraz

Kodeksu Postępowania  Cywilnego.

( 20

Integralną część niniejszej  umowy stanowią załączniki:

- Kosztorys ofertowy

- Formularz ofertowy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Dokumentacja projektowa

( 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz,

dla  Zmawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	                      		                    		      WYKONAWCA