Gdynia 04.11.2013

RZP/2/2013

ZMIANA SIWZ NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2013 r. pod nr 2013/S 192-330599

Zmiana o ogłoszeniu została zamieszczona w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.10.2013 r. pod nr 2013/S 198-341407

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 12 ust. 6 pkt 56

Zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania oraz złożenie w WINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 skreśla się ust. 10

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 17 ust. 2 lit. e) tiret pierwszy

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu wykonania umowy

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 16 ust. 1 lit. c)

za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych - w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych - w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 16 ust. 5

Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości szkody mieniu osób trzecich powstałe w okresie i w związku z realizacją niniejszej umowy.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości szkody mieniu osób trzecich powstałe w okresie i w związku z realizacją niniejszej umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 11 po ust. 3 dopisuje się ust. 3a o brzmieniu:

Zamawiający i Nadzór Inwestorski zobowiązani są zatwierdzać protokoły odbioru częściowego oraz rozliczenia częściowe przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Nadzór Inwestorski.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 18

W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu w formie pisemnej zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 7 ust. 3 a)

zatwierdzania źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez Wykonawcę oraz próbek tych materiałów,

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

zatwierdzania, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą celem sprawnej realizacji robót, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez Wykonawcę oraz próbek tych materiałów,

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 7 ust. 3 b)

akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

akceptacji, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą celem sprawnej realizacji robót, sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót w okresie i w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile zostały one spowodowane przez Wykonawcę.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 7 ust. 4

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym, okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 13 ust. 11

Zamawiający, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, zwoła komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Zamawiający, w trakcie trwania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, zwoła komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 13 ust. 12

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 13 ust. 13

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni ka1endarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie..

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni ka1endarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie, w technicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez strony.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy. Termin gwarancji na wykonaną dokumentację projektową rozpoczyna się z dniem odbioru ostatecznego dokumentacji przez Zamawiającego, a kończy się wraz z terminem upływu gwarancji na roboty budowlane, wykonane przez Wykonawcę na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy. Termin gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową rozpoczyna się z dniem odbioru ostatecznego dokumentacji przez Zamawiającego, a kończy się wraz z terminem upływu gwarancji jakości na roboty budowlane, wykonane przez Wykonawcę na podstawie przedmiotowej dokumentacji

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 2

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym strony umownie rozszerzają rękojmię na okres równy udzielonej gwarancji. Rękojmia rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego..

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym strony umownie rozszerzają rękojmię za wady na okres równy udzielonej gwarancji. Rękojmia za wady rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 5

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad w dokumentacji, dających się przypisać Wykonawcy, w okresie obowiązywania rękojmi, wyznaczając termin na ich usunięcie

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad w dokumentacji, powstałych z winy Wykonawcy, w okresie obowiązywania rękojmi za wady i strony uzgodnią technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 17

Wybór uprawnień z rękojmi czy gwarancji należy do Zamawiającego OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wybór uprawnień z rękojmi za wady czy gwarancji jakości należy do Zamawiającego.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 19

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek..

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 14 ust. 20

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu..

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jakości jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji jakości, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji jakości, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu..

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 15 ust. 2 lit. b)

30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……………………  zł nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad  i usterek.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……………………  zł nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad  i usterek.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 15 ust. 4

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust.2 lit. b niniejszego paragrafu.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 15 ust. 5

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie gwarancji terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie gwarancji jakości terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 16 ust. 1 lit. d)

za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 18 ust. 1 lit. c)

stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń umowy wyznaczonego na piśmie Wykonawcy przez Zamawiającego

- Załącznik nr 15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji otrzymuje nowe brzmienie – w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmian.

Załącznik:

Załącznik nr 15 do siwz

pn. Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji