sygn.akt: RZP/3/2013

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

reprezentowana przez:

Forum Kultury Sp. z o.o.

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji

budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej

wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim

i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 200.000 euro

Podstawa prawna :

art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

ZATWIERDZAM

Gdynia, dnia 6.12.2013

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.

CPV : 71 24 70 00 -1

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę” współfinansowane jest w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3.

- Zakres rzeczowy usługi obejmuje nadzór nad :

- dokumentacją projektową,

- wykonaniem robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją  projektową .

Inwestycja pn. „Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę” będzie wykonywana w modelu zaprojektuj i wybuduj.

Realizacja zaprojektowania i wykonania robót budowlanych odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą Robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 EURO. Termin zawarcia umowy  2 grudzień 2013 r.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do siwz.

Miejsce świadczenia usługi - Gdynia.

Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, celem uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie (załącznik nr 9 do siwz). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.

Zakres prac, przewidzianych w ramach zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, określa „Program funkcjonalno-użytkowy” stanowiący załącznik nr 11 do siwz.

Dokumentacja związana z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę znajduje się na stronie internetowej:

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5998_88741.html?page=&artg=1

http://forumkultury.gdynia.pl/index_pliki/Page734.html

- INFORMACJE DODATKOWE

W zakresie całej dokumentacji pod występującymi nazwami Centrum Filmowe lub Gdyńskie Centrum Filmowe należy rozumieć Gdyńską Szkołę Filmową.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy na okres realizacji dokumentacji i robót budowlanych oraz okres rękojmi i gwarancji. Termin pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji wraz z odbiorem końcowym inwestycji planuje się do dnia 30 czerwca 2015 r. Przewidywany okres gwarancji 60 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przez cały okres trwania zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji.

- Szczegółowe zapisy określa § 4 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 10 do siwz.

- Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, na czas niezbędny do ostatecznego zakończenia inwestycji. O tym fakcie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Wartość wynagrodzenia pozostaje bez zmian.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

wiedza i doświadczenie:

wymagane jest wykazanie wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na sprawowaniu Nadzoru Inwestorskiego dla zakończonych i odebranych, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa, robót budowlanych obejmujących budowę obiektu użyteczności publicznej, w tym jedna z nadzorowanych robót musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z nadzorowanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, a jedna z nadzorowanych realizacji musi być o wartości brutto minimum 20.000.000 zł; oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie;

osoby zdolne do wykonania zamówienia:

wymagane jest dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

    - 1 osobą na stanowisku Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 10 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika projektu inwestycyjno-budowlanego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, o wartości łącznej kontraktów na kwotę minimum brutto 20.000.000 zł.,

    - 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót branży konstrukcyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

    - 1 osobą, na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

    - 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

    - 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

    - 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

    - 1 osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji i korespondencji kontraktowej dla usług Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego lub kompleksowego (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego lub w standardach FIDIC dla robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w uprawnień przez pojedyncze osoby.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:

- posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych,

- spełniać opisane wyżej wymagania.

sytuacja ekonomiczna i finansowa

- wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800.000,00 zł;

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

  - Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 3.1 mogą spełniać łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH lub DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

        - W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

    - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

    - wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz,

    - dowody, czy zostały wykonane należycie, wykazane usługi w załączniku nr 5 do siwz,

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

- poświadczenie;

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia;

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) rozdziału  4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do siwz,

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do siwz,

    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 800.000 zł,

    - pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku udostępnienia:

  - osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  - wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww.  zakresie.

        - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

        - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do siwz.

        - INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

- Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA.

- Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do siwz wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez podwykonawców.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

        - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2 lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,

- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

- treść pytania (określenie przedmiotu sprawy)..

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Markos Pagudis tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 - 16.00

Dominika Roter tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 – 16.00

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

  - Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.12.2013 r. o godz. 09.30. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 14.01.2014 r.

  - O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

  - Wadium może być wnoszone:

    - w pieniądzu przelewem na konto:

Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A. II  O Gdynia

PL 42  1440 1101 0000 0000 1045 6746

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - w gwarancjach bankowych,

    - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24, - w godzinach od 9.00 do 14.00

  - W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe.

  - W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami obowiązującego prawa.

  - W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela.

  - Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać:

      - termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę określoną w pkt 7.1 siwz,

      - informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Forum Kultury Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni dotyczące przetargu nr RZP/3/2013

      - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych :

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

      - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych :

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”

  - Zaleca się, aby kserokopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta

- Ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do siwz.

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do siwz.

  - Forma oferty

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

- Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Forum Kultury Sp. z o.o., 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24  „Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

- Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Podpisy

- Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców muszą podpisać:

- formularz Oferta,

- załączniki,

- miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Forma dokumentów

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

  - Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2013 r. o godz. 09.30. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24.

  - Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.12.2013 r. o godz. 09.45 w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24.

  - Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca zobowiązany jest zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla całego okresu wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.

  - Cenę oferty należy podać w brutto należy oraz ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie czynności i usługi związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

  - Cena oferty musi obejmować pełen zakres usług wskazany we wzorze umowy oraz uwzględniać sposób rozliczenia za usługę na zasadach szczegółowo określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do siwz.

  - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający dokona oceny ofert.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: najniższa cena oferty brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (najmniejsza liczba punktów).

  - Cena określona przez Wykonawcę w formularzu OFERTA jest jednocześnie liczbą punktów równą tej cenie.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do siwz.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- dostarczenia Zamawiającemu kopii uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego / dokumentów potwierdzających uznanie kwalifikacji lub możliwości świadczenia usług transgranicznych, dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 siwz, a wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  - W przypadku wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

  - W przypadku wykonawców występujących w formie spółki cywilnej, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa spółki cywilnej.

  - Zamawiający nie przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - w pieniądzu – przelewem – na rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni,

Konto bankowe: Bank Nordea Bank Polska S.A. I  O Gdynia

PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 100% w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  - Środkami ochrony prawnej są:

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty Odwołującego

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 –	Formularz „OFERTA”

Załącznik nr 2 –	Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 3 –	Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik nr 4 –	Lista podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej*/Informacja o braku przynależności*

Załącznik nr 5 –	Wykaz usług

Załącznik nr 6 –	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 –	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 8 –	Zobowiązanie podmiotów

Załącznik nr 9 –	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 10–	 Wzór umowy

Załącznik nr 11 –	Program funkcjonalno-użytkowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

nr faksu …………………………………

email: ……………………………………

#### FORMULARZ „OFERTA”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

składamy ofertę za  wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto ................................... zł, w tym podatek VAT 23%,

- Zobowiązujemy się świadczyć usługi w terminie określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności zgodnie z zapisami wzoru umowy.

- Wadium w kwocie : 15.000 zł zostało wniesione

      - w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego *

      - w siedzibie zamawiającego w formie .......................................................................... *

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni,

- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

  - siłami własnymi *

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem do Oferty,

- Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

- Kopia potwierdzająca wniesienie wadium						str. ...................

- Oświadczenie art. 22 ust. 1							str. ...................

- Oświadczenie art. 24 ust. 1							str. ...................

- Lista podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej*/

Informacja o braku przynależności*						str. ...................

- Wykaz usług									str. ..................

- Poświadczenie*/Inne dokumenty*							str. ..................

- Wykaz osób									str. ..................

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia							str. ...................

- Zobowiązanie podmiotów*							str. ...................

- Opłacona polisa* lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC*		str. ..................

- Dowód opłaty polisy*								str. ...................

- Aktualny odpis z właściwego rejestru* 						str. ...................

- Aktualny wydruk z CEiDG*							str. ...................

- Pełnomocnictwo*								str. ...................

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

OŚWIADCZENIE z ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniamy warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

LISTA PODMIOTÓW

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

co podmiot składający Ofertę*

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, czy zostały wykonane należycie.

Wykaz musi zawierać co najmniej 3 usługi polegające na sprawowaniu Nadzoru Inwestorskiego dla zakończonych i odebranych, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa, robót budowlanych obejmujących budowę obiektu użyteczności publicznej, w tym jedna z nadzorowanych robót musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z nadzorowanych realizacji  musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, a jedna z nadzorowanych realizacji musi być o wartości brutto minimum 20.000.000 zł; wraz z dowodami, czy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) | Odbiorca (Zamawiający) | Wartość brutto nadzorowanej realizacji | Daty wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu: dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 6

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- 1 osobą na stanowisku Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 10 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika projektu inwestycyjno-budowlanego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, o wartości łącznej kontraktów na kwotę minimum brutto 20.000.000 zł.,

- 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót branży konstrukcyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

- 1 osobą, na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

- 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

- 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

- 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej,

- 1 osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji i korespondencji kontraktowej dla usług Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego lub kompleksowego (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego lub w standardach FIDIC dla robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w uprawnień przez pojedyncze osoby.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Posiadane kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe | Rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Koordynator Nadzoru Inwestorskiego |  |  |  | uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr …………………... |  |
| 2 |  | Inspektor Nadzoru Robót branży konstrukcyjnej |  |  |  | uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr …………………... |  |
| 3 |  | Inspektor Nadzoru Robót |  |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr …………………... |  |
| 4 |  | Inspektor Nadzoru Robót |  |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………………... |  |
| 5 |  | Inspektor Nadzoru Robót |  |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń nr …………………... |  |
| 6 |  | Inspektor Nadzoru Robót |  |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń nr …………………... |  |
| 7 |  | prowadzenie dokumentacji i korespondencji |  |  |  |  |  |

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 7

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczam, że osoby, wykazane w załączniku pn. ”WYKAZ OSÓB”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wymagane uprawnienia oraz:

  - są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego*

  - posiadają prawo do świadczenia usług transgranicznych*.

…......................................... dnia …..................			……..………….....................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 8

pieczątka firmowa podmiotu oddającego

do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/ÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

NIEZBĘDNE ZASOBY określające:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby( tj. innego podmiotu)

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji

…………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres Wykonawcy składającego Ofertę

niezbędnych zasobów wykazanych:

w załączniku nr ..................(wiedza i doświadczenie)*

A) ………………………………………………………………………………………………………

B) ……………………………………………………………………………………………………….

C) ……………………………………………………………………………………………………….

D) ……………………………………………………………………………………………………….

w załączniku nr ..................(osoby zdolne do wykonania zamówienia) *

A) ………………………………………………………………………………………………………

B) ……………………………………………………………………………………………………….

C) ……………………………………………………………………………………………………….

D) ……………………………………………………………………………………………………….

w załączniku nr ..................(sytuacja ekonomiczna i finansowa)

A) ………………………………………………………………………………………………………

B) ……………………………………………………………………………………………………….

C) ……………………………………………………………………………………………………….

D) ……………………………………………………………………………………………………….

do korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji podmiotu oddającego do dyspozycji

wykonawcy niezbędne zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 9

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

| Lp. | Zakres prac do wykonania |
| --- | --- |

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 10

WZÓR UMOWY

W dniu .............................2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają:

……………………………. - ……………………………………

……………………………. - ……………………………………

zwaną ZAMAWIAJĄCYM,

a

z siedzibą : ....................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

-  ............................................................. -  ......................................................................

zwanym WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę” współfinansowane jest w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.

- Inwestycja pn. „Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę” będzie wykonywana w modelu zaprojektuj i wybuduj.

- Realizacja zaprojektowania i wykonania robót budowlanych odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą Robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 EURO. Termin zawarcia umowy  2 grudzień 2013 r.

- Zamawiający na czas realizacji przedmiotu umowy, celem zapoznania się, przekaże Wykonawcy kopię umowy wraz z załącznikami, zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót.

- Szczegółowy zakres usługi określa § 2.

- Zakres prac, przewidzianych w ramach zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, określają:

      - „Program funkcjonalno-użytkowy” stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

      - Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem stanowiący załącznik nr 2 do umowy

      - Koncepcja kolejki na Kamienną Górę stanowiący załącznik nr 3 do umowy

      - Opinia geotechniczna stanowiący załącznik nr 4 do umowy

      - Inwentaryzacja sceny przy muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną stanowiący załącznik nr 5 do umowy

      - Inwentaryzacja budynku toalet miejskich na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną stanowiący załącznik nr 6 do umowy

      - Inwentaryzacja zieleni, Gdynia Plac Grunwaldzki, dz. Nr 686/174 stanowiący załącznik nr 7 do umowy

      - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 8 do umowy

§ 2

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków, związanych z funkcją Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego określonego w § 1 niniejszej umowy, a  w szczególności w następującym zakresie:

  - Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej.

  - Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

  - Zakup i rejestracja wypełnionego przez wykonawcę robót budowlanych i Wykonawcę (Nadzór Inwestorski)  dziennika budowy.

  - Przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy przy udziale Zamawiającego.

  - Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i wykonawcy robót budowlanych o przyjęciu obowiązków.

  - Przekazanie wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego dziennika budowy.

  - W terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów, które będą miały zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji.

  - W ciągu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę ww. harmonogramu.

  - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

  - Weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Powiadamianie Zamawiającego o rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy.

  - Monitorowanie postępu w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zatwierdzonym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, a także zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów oraz zarekomendowanie odpowiednich środków zaradczych.

  - Informowanie Zamawiającego, odpowiednio wyprzedzająco – o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

  - Sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

  - Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

  - Sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i wymagane certyfikaty.

  - Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych.

  - Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji zapewnienia sprzętu na terenie budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót, i jako zgodny lub nie z Inwestycją.

  - Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów.

  - Zatwierdzanie dostaw wykonawcy robót budowlanych przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania.

  - Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy poszczególnych elementów robót budowlanych oraz czynności odbiorowych i ich archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego.

  - Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych Podwykonawców. W przypadku opinii negatywnej, Wykonawca przedstawi Wykonawcy robót budowlanych pisemne uzasadnienie.

  - Sprawdzanie i wnioskowanie o uaktualnianie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z ww. harmonogramem .

  - Kontrolowanie co miesiąc postępu wykonania robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

  - Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.

  - Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.

  - Organizowanie i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na tydzień (w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji z zastrzeżeniem, że przedstawiciele nadzoru autorskiego uczestniczyć będą na wezwanie zgłoszone 3 dni przed terminem spotkania) oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów i ich przekazywanie w ciągu 2 dni od .daty narady.

  - Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. Spotkania będą się odbywały z udziałem Kierownika budowy, przedstawiciela wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy a w razie potrzeby nadzoru autorskiego oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów i ich przekazywanie w ciągu 2 dni od daty narady.

  - Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

  - Załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia, jakości używanych materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych w kontrakcie.

  - Sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót.

  - Sprawdzanie kosztorysów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę, bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót budowlanych. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jej czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

  - Zawiadamianie Zamawiającego oraz wykonawcę robót budowlanych o usterkach, rozbieżnościach i wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych wynikających ze stwierdzonych usterek, rozbieżności i wad.

  - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających uzgadnianie sposobu postępowania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia procedur zgodnie z ustawą PZP, udział w postępowaniach,

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Dokumentowanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.

  - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w odbiorach częściowych.

  - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

  - Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.

  - Wystawianie świadectwa przeprowadzonych prób lub uznanie świadectwa wystawionego przez wykonawcę robót budowlanych.

  - Zatwierdzanie poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu stosownych uzgodnień z Projektantem.

  - Egzekwowanie uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymywanie od wykonawcy robót budowlanych rozliczeń, do  których otrzymania uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

  - Weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.

  - Kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji.

  - Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.

  - Nadzorowanie wszystkich prób, wszystkie koszty prób będą pokryte przez wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca przekaże wykonawcy robót budowlanych nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób, Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w próbach końcowych.

  - Wprowadzanie w trakcie realizacji robót zaleceń Zamawiającego.

  - Poświadczenie terminu zakończenia robót.

  - Uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej oraz nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym.

  - Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.

  - Dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonaniem odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z przekazaniem w użytkowanie.

  - Zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.

  - Dokonanie końcowego rozliczenia kontraktu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych z podziałem na użytkowników.

  - Pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego, nie dotrzymania terminu wykonania robót z winy czy zaniedbań wykonawcy robót budowlanych, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za opóźnienie i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

  - Przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych , przeglądów przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia.

  - Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia.

  - Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek.

  - W przypadku nieterminowego usuwania przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu.

  - W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

  - Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

  - Zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku kierownika budowy, inspektorów nadzoru.

  - Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie dziennika budowy od kierownika budowy.

  - Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble oraz urządzenia teletechniczne, koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania Wykonawcy. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uwzględnienia w organizacji zaplecza budowy 2 pomieszczeń biurowych, jednego dla Wykonawcy (Nadzór Inwestorski) i jednego dla zespołu nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu; podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie, łącznie z CV proponowanych osób, do aprobaty Zamawiającego).

  - Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do rozliczania kosztów realizowanych robót, dokonanych płatności, gwarancji oraz ubezpieczeń.

  - Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację umowy w przedstawionym zakresie, będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej, będzie podlegał Zamawiającemu; będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań. Wykonawca, jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Wykonawca (Nadzór Inwestorski).

  - Wykonawca będzie opiniował, opracowywał dla Zamawiającego takie materiały, jak np. informacje i dokumenty umożliwiające kontrolę wykorzystania pożyczki, informacje dla prasy i władz lokalnych, opinie na temat dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczył w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy (na czas nieobecności Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).

  - W przypadku przerwania robót Wykonawca jest zobowiązany nadzorować inwestycję będącą kontynuacją inwestycji przerwanej.

  - Rozliczenie Inwestycji, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego.

  - Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie faktury po ostatecznym ich rozliczeniu.

  - W przypadku przerwania robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.

  - Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiarów robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych.

  - Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców w sytuacji przewidzianej w art. 6471 ustawy KC.

  - Wykonawca  nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do wykonawcy robót budowlanych, autorów dokumentacji projektowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych), uzupełniających lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzór Inwestorski przez Wykonawcę robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego wraz z przekazaniem w użytkowanie w ciągu 3 dni od poinformowania przez Zamawiającego o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę robót budowlanych i po stwierdzeniu gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego robót.

  - Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca będzie dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów odbiorowych w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich przedłożenia przez wykonawcę robót budowlanych.

  - Uzgadniania i opiniowania projektów organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji, w tym także innych niezbędnych projektów.

  - Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w § 2 ust. 1 które będą konieczne do prawidłowej realizacji tej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- świadczenia usługi z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy, a także zobowiązany jest chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych mu czynności,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- przekazania Zamawiającemu protokołem końcowym, podpisanym przez strony, inwestycji wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych,

- całkowitego rozliczenia robót budowlanych,

- wykonania usługi w pełnym zakresie określonym w § 1 i 2 umowy.

- Wymienione obowiązki Wykonawca będzie wykonywał odpowiednio w trakcie trwania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji.

- Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji oraz sprawozdanie z przebiegu rozliczeń i wykonanych robót, po wykonaniu robót przez wykonawcę robót budowlanych, nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakończenia inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych lub pisemnego powiadomienia o nie zakończeniu realizacji inwestycji w terminie do 3 dni kalendarzowych od umownego terminu jej zakończenia przez wykonawcę robót budowlanych.

- Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym w ust. 6, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych.

- Wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opinię dotyczącą wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych badań, prób i pomiarów oraz zgodności ich wyników z wymogami odpowiednich norm i specyfikacji technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądu każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego lub Użytkownika oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu przed upływem rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad w terminie 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.

§ 3

- Wykonawca, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek Zamawiającego, co oznacza, że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, trwania gwarancji, jak też po ich zakończeniu.

- Wykonawca w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy o wartości 800.000 zł przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia prac w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności odpowiada za szkody wynikające z:

  - wykonania budowy niezgodnie z dokumentacją projektową, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi,  lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - działań lub zaniechań powodujących wzrost kosztów budowy lub wydłużenie terminów, o których mowa w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, nie wynikających z działania lub zaniechania Zamawiającego;

  - wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - wad spowodowanych nieprawidłowością  zaleceń i wskazówek udzielonych przez Wykonawcę,

a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji umowy oraz w okresie trzech lat licząc od dnia jej zakończenia nie ujawni, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim tajemnic handlowych i innych informacji pozyskanych w czasie trwania umowy, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Zamawiającego.

- Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie zadań osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę lub na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawców do wykonania części usług, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy.

- Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę, nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej.

§ 4

      - Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego od dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji dokumentacji i trwania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji, udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. Termin pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji wraz z odbiorem końcowym inwestycji planuje się do dnia 30 czerwca 2015 r. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy

      - Terminy pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego odbywać się będą w następujących terminach:

- nad realizacją prac, w tym nadzór nad pracami projektowymi – od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania inwestycji do użytkowania, w tym dokonanie odbioru końcowego od wykonawcy robót budowlanych i przedstawienie rozliczenia finansowo-rzeczowego zadania,

- w okresie gwarancji – od dnia dokonania odbioru końcowego od wykonawcy robót budowlanych do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych lub do dnia usunięcia wad, w ramach realizacji praw z rękojmi i gwarancji od wykonawcy robót budowlanych lub wykonawcy zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy.

      - Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania umowy na roboty budowlane, na czas niezbędny do ostatecznego zakończenia inwestycji. O tym fakcie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy wszelkich znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego informacji i/lub dokumentacji, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji,

- przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami,

- zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego  wykonania inwestycji,

- podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnych dokumentów od Wykonawcy i wykonawcy robót budowlanych,

- udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu inwestycji do eksploatacji użytkownikom,

- akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia inwestycji,

- udział w zwołanych przez Wykonawcę przeglądach  w okresie gwarancji oraz spisywaniu protokołów z przeglądów i z usunięcia wad,

- regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

§ 6

- Wartość umowy ryczałtowa wynosi:

brutto: ...................... zł (słownie: .........................................................................zł).

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, okres udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego zamówień na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie rękojmi i gwarancji.

- Ustala się następujące terminy i wysokości płatności :

- w okresie realizacji robót - zafakturowane zostanie łącznie 90 % wynagrodzenia brutto, jak w ust. 1 niniejszego paragrafu, czyli ……… zł brutto, w następującym podziale:

- 5 % wynagrodzenia brutto określonego w ust.3 pkt.1niniejszego paragrafu , czyli …………. zł po przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,

- 75 % wynagrodzenia brutto określonego w ust.3 pkt.1niniejszego paragrafu, czyli …………. zł w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych w podziale na równe miesięczne raty tj. po …………. zł brutto miesięcznie za miesiące od …………. do ………… włącznie,

- 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust.3 pkt.1niniejszego paragrafu, czyli …………. zł, po przeprowadzeniu odbioru końcowego i przedstawieniu przez Wykonawcę rozliczenia robót objętych przedmiotem zamówienia oraz jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- w okresie 60 miesięcznej gwarancji - łącznie 10 % wynagrodzenia, czyli ………… zł brutto w podziale na równe raty po ........................... zł brutto, płatne w ............... miesiącu okresu gwarancji (po każdym zakończonym pełnym roku okresu gwarancji) i ostatnia płatność w kwocie ................ zł brutto po upływie okresu gwarancji a także usunięciu wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych lub wykonawcę zastępczego.

- Zamawiający wyklucza możliwość zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1, obejmuje kompleksową realizację prac określonych w § 1 i 2 wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

§ 7

      - W okresie realizacji robót podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur będą załączone protokoły odbiorów częściowych faktycznie wykonanych prac oraz miesięczne sprawozdania Wykonawcy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zawierające ocenę pracy wykonawcy robót budowlanych, z wyjątkiem pierwszej płatności realizowanej po przekazaniu terenu budowy.

      - W okresie rękojmi i gwarancji podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur, raz w roku, będą załączone protokoły z przeglądów gwarancyjnych, sporządzone w terminie 30 dni przed upływem każdego roku obowiązywania gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, oraz ostatnia rata po upływie gwarancji oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad.

      - Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy wyznacza osobę – Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………., nr upr. ………………….

- Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru Robót branży konstrukcyjnej oraz osoba do prowadzenia dokumentacji i korespondencji zobowiązani są być dostępnymi w pełnym zakresie czasu pracy na terenie budowy i pracować na budowie przez cały okres realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki na terenie budowy wykonywać będą:

    - Inspektor Nadzoru Robót branży konstrukcyjnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń ………………, nr upr. …………………, tel. ………………………………,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ……………, nr upr. ………………,, tel. ………………,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……… nr upr. …………….., tel. …………………………,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń ………, nr upr. …………,, tel. ……………………,

    - Inspektor Nadzoru Robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń ………………, nr upr. …………………,, tel. ………………………………,

    - osoba prowadząca dokumentację i korespondencję kontraktową …………….., tel. …………

- Inspektorzy, o których mowa w ust. 3 lit. c), d), e) zobowiązani są być dostępni przez cały okres realizacji robót na terenie budowy przez Wykonawcę Robót.

- Koordynator Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorzy, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c), d), e) zobowiązani są posiadać stosowne badania lekarskie, w tym badania dopuszczające do pracy na budowie i na wysokości.

- W przypadku dwuzmianowego systemu prac oraz możliwości wykonywania robót w dni wolne od pracy Wykonawca swoje obowiązki wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy, będą wykonywać osobiście osoby wskazane w ust. 1 i 3.

- Zmiana Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, z pomocą którego Wykonawca wykonuje umowę w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w  terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji inwestycji, wynikła w związku ze zmianą Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego będzie traktowana jako przerwa w realizacji budowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorów Nadzoru, jeżeli w jego opinii osoby są nieefektywne lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków w należyty sposób.

- Osoby wymienione w ust. ust. 1 i 3 będą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 3 w trakcie wykonywania prac objętych umową wymagać będzie pod rygorem nieważności każdorazowej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy będzie ………………., nr tel. ……………… lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

§ 9

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć formę pisemną, o ile nie ustalono inaczej.

- Zamawiający lub wyznaczona przez niego osoba, jest osobą upoważnioną, przez Zamawiającego, do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy, w imieniu Zamawiającego.

- Każde pisemne porozumiewanie się, w ramach niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym z jednej strony, a Wykonawcą z drugiej strony, musi być sporządzone w języku polskim, zawierać nazwę i numer Umowy oraz musi być wysłane pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczone osobiście na adresy wymienione poniżej:

dla Zamawiającego

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

dla Wykonawcy

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

- Każde polecenie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby, przekazane ustnie jest skuteczne, od momentu jego przekazania.

- Wykonawca, będzie wykonywał polecenia Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uważał, że polecenie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy, winien, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia, powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający, przekaże swoją decyzję Wykonawcy, w terminie 3 dni, od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 10

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę, w związku z umową, nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych, w związku z wykonywaniem umowy, chyba, że uzyskają na to uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań, przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 11

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

        - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty, związane z wykonywaniem przedmiotowej Umowy. W tym celu, Wykonawca zezwala Zamawiającemu lub innej osobie, upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację, dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie, zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto za przedmiot umowy tj. …………. zł (słownie: ……………..) w formie …………., najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone przez Zamawiającego w następujący sposób: 30 dni po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia w tym okresie wad i usterek.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, do wykonywania których zobowiązany jest on w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania tych obowiązków ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji

- W takim przypadku zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt zastępczego wykonania obowiązków Wykonawcy, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

§ 13

- Wykonawca, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów
(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawa Autorskiego i Prawa Własności Przemysłowej) jeżeli takie wytworzy na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a w szczególności do opinii, ekspertyz, rysunków i projektów.

- Zamawiający będzie mógł wykorzystywać powyższe utwory na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, nie tylko na zasadzie winy, ale i na zasadzie ryzyka, w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających niniejszej Umowy w terminach w niej określonych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,3% brutto wartości umowy,

- jeżeli czynności do, których wykonywania niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień określonych prawem oraz wskazanych w SIWZ będzie wykonywała osoba nie posiadająca powyższych kwalifikacji oraz uprawnień albo też inna osoba niż zgłoszona Zamawiającemu lub przez Zamawiającego nie zaakceptowana, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto wartości umowy.

- Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych kosztów dodatkowych.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo obniżenia o wysokość kar umownych:

- należności wynikających z faktur Wykonawcy,

- sum pieniężnych zabezpieczonych stosownie do § 12 ust. 1 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Postanowienia § 14 ust. 1, 2 i 3 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie należności wynikających z faktury.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności w zakresie:

  - przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności

  - wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa,

  - przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:

    - zawieszenia robót przez Zamawiającego w szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia,

    - siły wyższej,

    - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub Wykonawcy Robót,

- Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 16

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,

- stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- nie rozpoczęcia czynności przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- przerwania czynności przez Wykonawcę i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni,

- nienależytej realizacji czynności przez Wykonawcę.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 60 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

- Pisemne oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne, jeśli w terminach wyżej wskazanych zostanie ono nadane za pomocą listu poleconego lub dostarczone za pokwitowaniem drugiej stronie.

- W przypadkach odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych do dnia odstąpienia.

§ 17

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Autorskiego i Prawa Własności Przemysłowej.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

- Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

- Językiem Umowy jest język polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej Umowy tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów Umowy w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli będą tego wymagać okoliczności w stosunkach pomiędzy stronami, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza.

- Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno - użytkowy

Załącznik nr 2 – Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem

Załącznik nr 3 - Koncepcja kolejki na Kamienną Górę

Załącznik nr 4 – Opinia geotechniczna

Załącznik nr 5 - Inwentaryzacja sceny przy muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

Załącznik nr 6 - Inwentaryzacja budynku toalet miejskich na Placu Grunwaldzkim w Gdyni wraz z dokumentacją fotograficzną

Załącznik nr 7 - Inwentaryzacja zieleni, Gdynia Plac Grunwaldzki, dz. Nr 686/174

Załącznik nr 8 – Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

Zamawiający								Wykonawca